Historias de usuarios

| ID | Historia | Criterios de Aceptación | Prioridad | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cajero, quiero registrar un cliente natural con sus datos personales para aperturar una cuenta en el sistema. | el sistema valida que el documento de identidad no esté repetido. El sistema lanza CapacidadExcedidaException si en banco alcanzo su limite de clientes. Los datos nulos o vacíos lanzan | Alta | 5 |
| HU-02 | Como cajero, quiero registrar un cliente empresarial para gestionar cuentas corporativas. | El sistema valida que el Nit sea único, el sistema acepta máximo 200 clientes en el sistema. | Alta | 5 |
| HU–03 | Como asesor financiero, quiero consultar la información de un cliente para analizar su perfil financiero. | El sistema debe hacer la búsqueda por medio del ID, en el caso de que no existe el sistema lanza ClienteNoEncontradoException, debe mostrar el resumen del cliente. | Alta | 5 |
| HU-04 | Como cajero, quiero abrir una cuenta a un cliente para que pueda realizar operaciones bancarias. | El sistema solo debe permitir 5 cuentas por clientes, el cliente debe existir, el sistema lanza una excepción si se supera la capacidad. | Alta | 5 |
| HU-05 | Como sistema, quiero calcular los intereses mensuales de las cuentas para actualizar los saldos correctamente. | Cada tipo de cuenta debe usar su propia fórmula, Se debe aplicar polimorfismo. | media | 3 |
| HU-06 | Como asesor financiero, quiero bloquear o desbloquear una cuenta para controlar riesgos de seguridad. | El sistema no debe permitir a una cuenta bloqueada hacer operaciones, El sistema debe lanzar CuentaBloqueadaException. | Alta | 4 |
| HU-07 | Como cajero, quiero realizar depósitos en una cuenta para aumentar su saldo. | El sistema no debe permitir ingresar dinero a una cluenta bloqueada, y se debe registrar el movimiento en el historial. | Alta | 5 |
| HU-08 | Como cajero, quiero realizar retiros de una cuenta para entregar dinero al cliente. | Debe validarse si el saldo esta disponible, si no el sistema debe lanzar SaldoInsuficienteException, CuentaBloqueadaException. | Alta | 5 |
| HU-09 | Como asesor financiero, quiero realizar transferencias entre cuentas para mover dinero entre clientes. | Se debe validar el saldo, El sistema debe crear dos movimientos (origen/Destino), se debe registrar el movimiento en el historial. | Alta | 5 |
| HU-10 | Como sistema, quiero validar los estados de una transacción para garantizar transiciones correctas. | Solo se deben permitir transiciones válidas, si no se debe lanzar EstadoTransaccionInvalidoException. | Medio | 4 |
| HU-11 | Como gerente, quiero registrar empleados en el sistema para gestionar el personal del banco. | Solo se deben permitir 50 empleados y se deben validar los datos. | Alta | 4 |
| HU-12 | Como sistema, quiero calcular el salario de los empleados para generar la nómina. | Se debe implementar un cálculo diferente para cada empleado, y el uso de polimorfismo. | Alta | 4 |
| HU-13 | Como gerente, quiero aprobar créditos para permitir financiamiento a clientes. | El sistema debe permitir únicamente al gerente aprobar créditos si no el sistema debe lanzar PermisoInsuficienteException. | Alta | 5 |
| HU-14 | Como cliente, quiero recibir notificaciones del banco para estar informado de mis operaciones. | Se enviará sólo si el cliente acepta las notificaciones. | Media | 2 |
| HU-15 | Como sistema auditor, quiero registrar modificaciones en las cuentas para mantener el orden. | Se debe guardar fecha y usuario, debe usar la interfaz Auditable. | Media | 3 |